广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目

招

标

文

件

招标编号：JS-ZB04-2025

广州柴油机厂股份有限公司

2025年 11月

目录

第一章  投标须知	3

附表1：招标情况一览表	3

附表2：招标相关信息	4

附表3：投标文件组成	4

第二章  招标总则	6

一、招标文件	6

二、投标文件	6

三、现场踏勘	7

四、开标和评标	7

五、合同授予	12

六 招标文件解析	12

附件一：投标函	13

附件二：投标单位关于资格的声明函	14

附件三：法定代表人证明书	15

附件四：授权委托书	16

附件五：投标人廉洁从业承诺书	17

第三章 投标格式要求（参考）	18

第四章 广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目（范本）	27

第一章  投标须知

附表1：招标情况一览表

| 项目名称 | 广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目 |  |  |
| 工程地点 | 广州南沙区大岗镇潭新公路362号 |  |  |
| 资金来源 | 企业自筹资金 |  |  |
| 工程内容 工作界面 | 设计+采购+施工+验收 |  |  |
| 工期要求（天） | 工程总工期以合同约定为准，实际开工日期按发包方实际通知为准 |  |  |
| 招标最高限价 | 568814.46元 |  |  |
| 合同付款节点 | - 1.合同预付款的支付：合同签订后预付合同总额30%； - 2.进度款的支付：承包方完成项目的深化设计及设备的安装，经发包方预验收确认，支付该项合同金额30%； 3.验收款的支付：项目施工完成，发包方最终验收合格后，支付合同金额35%。 4.质保金的支付：本工程项目质保金为合同总价的5％，在通过验收后为期二年质保期内中标单位能认真地履行质保工作，质保期满时如无任何质量问题，由中标单位提出书面支付申请，经发包方单位书面确认后10个工作日内向中标单位银行转账支付（不计利息）。 |  |  |
| 发包方式 | 招标人直接发包 | 计价方式 | 固定总价包干 |
| 备注 | - 1、本项目广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目应由中标单位采用“设计+采购+施工+验收”全流程承包模式，验收后需同步移交所有该视频会议系统方面的技术内容，否则不给予结算！ |  |  |

附表2：招标相关信息

| 一、招标时间地点安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件时间及地点 | 详见投标邀请书 |
| 2 | 现场勘察 | 本次招标不组织投标单位现场勘察。如投标单位需要现场勘察，请联系 联系人：李工，电话：15303064011 |
| 3 | 答疑会 | 投标人如有疑问，可以向招标人提出询问，招标人将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。 联系人：李工，电话：15303064011 |
| 4 | 样板 | / |
| 5 | 截标时间： | 详见投标邀请书 |
| 6 | 投标文件递交方式 | 投标文件份数：投标文件需密封提交，正本1份、副本2份 投标方式：按本招标文件的有关规定装订并在截标时间前线下递交，并将相关电子版文件发送指定邮箱 |
| 7 | 开标时间及地点 | 详见投标邀请书 |
| 8 | 投标文件收件地址及收件人 | 详见投标邀请书 |
| 二、其他信息 |  |  |
| 9 | 税务信息及证明 | 投标人须列明纳税主体、发票类别、应税项目、税率类别、纳税人识别号、开户行、账号信息、地址、联系电话等信息，并提供相应《税务登记证》和《一般纳税人认定书》等盖章扫描件； |
| 10 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日计起） |
| 11 | 评标方法 | 综合评标法； |

附表3：投标文件组成

| 一 | 资质文件 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司简介，近三年财务报表 |  |
| 2 | 经年检合格的企业法人营业执照（复印件）、组织机构代码证及税务登记证（复印件）； |  |
| 3 | 本须知附件二《投标单位关于资格的声明函》，必须签字并盖法人章及公章； |  |
| 4 | 本须知附件三《法定代表人证明书》，必须签字并盖法人章及公章； |  |
| 5 | 本须知附件四《授权委托书》，必须签字并盖法人章及公章； |  |
| 6 | 本须知附件五投标方廉洁从业承诺书； |  |
| 7 | - 根据国家、地方、行业相关法律规定要求的国家相关部门认可的各种资质文件，如质量管理体系认证证书、信息的系统建设和服务能力CS2（含）或以上资质认证证书、音视频智能系统集成工程资质贰级或以上认证证书、专业音响工程设计施工承包贰级或以上认证证书 等。 |  |
| 8 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩（需提供业绩合同复印件作为证明材料）。 |  |
| 9 | 拟投入的项目管理机构主要人员基本情况表； |  |
| 二 | 技术标 |  |
| 1 | 技术方案 |  |
| 2 | 施工计划方案； |  |
| 3 | 工程竣工后保修及服务； |  |
| 4 | 《合同内容响应表（工期响应）》； |  |
| 5 | 主要材料表； |  |
| 三 | 经济标 |  |
| 1 | 本须知附件一《投标函》，必须签字并盖法人章及公章； |  |
| 2 | 投标总价（需盖章）； |  |
| 3 | 工程量报价清单（需盖章）； |  |
| 四 | 电子版投标文件 |  |
| 1 | 上述三部分签字盖章齐全的PDF扫描件 |  |
| 2 | 上述三部分可编辑版的投标文件电子档 |  |

第二章  招标总则

一、招标文件

1.1 投标人收到招标文件后，应仔细查阅招标文件的所有内容，若对招标文件任何部分有疑问或不清楚，可以向招标人提出询问，招标人将及时作出答复。

1.2 招标人在招标期间发出的答疑纪要和其它补充修改文件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

1.3招标人不承诺最低投标价的投标人一定为中标人，对未中标的投标人，招标人无义务进行任何解释。中标人的投标价将作为合同签订价。但在签订合同前，招标人有权就合同的非实质性细节与中标人进行澄清和确认，若投标人在中标后签订合同时，坚持提出附加条件或不合理要求，招标人有权取消其中标资格，由此产生的一切损失由该中标人负责。

1.4招标人签订合同前的任何时候有权接受或拒绝任何投标，宣布投标无效，并对由此引起的对投标人的影响不承担责任，也无义务解释原因。

二、投标文件

2.1投标人在编制投标文件前，应认真阅读本招标书及其附件，严格按照招标文件的规定编制、填写和送达投标文件。

2.2 投标文件的文字和数字应清楚，不得涂改，若有修改，须在修改处加盖投标人公章，否则招标人有权对其进行确定或确定其为废标。

2.3 投标人为完成投标文件所发生的一切费用均自理，所有的投标文件均不退回。

2.4投标人为达到中标目的而故意采取重大错项、漏项、更改招标内容或要求其它不能满足招标人实质性要求等行为，即被废标或取消中标资格，招标人保留对因此给招标人造成的损失追究赔偿的权力。

2.4 本项目要求按人民币报价。

2.5 投标人应按 “工程量报价清单”的要求填写相应表格，且优先选用发包方指定品牌报价。

2.6 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同相关条款的规定处理。

2.8 投标有效期说明

2.8.1 投标有效期内，所有招投标文件均保持有效。

2.8.2 招标人有权根据实际需要在原定投标有效期满之前延长投标有效期并书面通知投标人。

2.9 投标保证金（本次招标不涉及）

2.10 投标文件提交

2.10.1 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签章，凡委托代理人签字的需同时提交相应授权书。

2.10.2 投标文件密封袋上相应注明工程名称、投标人名称。另外，所有的密封袋的封口处均应贴封条并骑缝加盖投标人公章。

2.10.3 投标人未在规定时间提交投标文件或提交的投标文件明显不符合投标要求的，该投标人的投标资格将自动取消。

三、现场踏勘

3.1 招标人不集中组织踏勘现场，由投标人自行踏勘，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。

3.2 投标人如需勘察现场的，需提前联系招标人报备。

四、开标和评标

4.1开标会议

4.1.1 招标人将根据规定的时间、地点开标。

4.2 所有迟交和要求撤回及其它明显不符合投标要求的投标文件将不予送交开标评审。

4.3 投标文件的审查

评标时，招标人将对投标文件进行审查，当投标文件出现下列情形之一时，投标文件将视为无效，按废标处理，不得进入评标；

1、未按规定要求予以密封的；

2、未按规定签字盖章的；

3、主要内容字迹模糊、无法辨认的；

4、投标人代表未按规定提交身份证明文件及其它授权文件的；

5、投标主要内容、格式明显与招标文件规定不符的：

6、投标书逾期送达的；

7、投标承诺书未按规定填写的；

8、以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其它弄虚作假方式投标的；

9、技术标存在严重技术缺陷或经济标价格明显远离合理价格区间的；

10、组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

11、投标文件出现雷同的；

12、如果发现投标文件与招标文件中的规定有重大偏离的，如项目范围、质量、进度等。

4.5 评标会议

4.5.1 投标文件的初步评审：评标小组可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。请投标人及时反馈并按招标人提出的要求补充提交资料。

4.5.2投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准（小数点有明显错误的除外）；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.6 评标办法

4.6.1 评标方法：综合评标法；

4.6.2评价的原则：技术标、经济标分开评定。其中，招标人可根据投标单位的设计方案、工期、合同履行能力、技术实力、造价综合评定后确定中标单位。

4.6.3评标的内容：对投标人的技术标及经济标进行全面评价。

4.6.4评分细则

商务标评分细则

项目：广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目                                                                                    项目编号：JS-ZB04-2025

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审内容 | 投标人得分 | 投标人得分 | 投标人得分 | 投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业资质情况 | 10 | - 考察投标人的企业资质情况。投标人每具备一项得2分；本项最高得10分。具体如下： - 1、提供有效期内ISO9001质量管理体系认证证书； 2、提供有效期内信息的系统建设和服务能力CS2（含）或以上资质认证证书。 3、提供有效期内音视频智能系统集成工程资质贰级或以上认证证书。 4、提供有效期内专业音响工程设计施工承包贰级或以上认证证书。 5、提供近三年财务审计报告 备注：1、提供有效的认证证书复印件不按要求提供或提供不全或无法认定的不得分。 |  |  |  |  |
|  | 同类项目业绩 | 5 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，最高分5分。备注说明：根据上述评判内容， 并通过对各供应商提交方案的横向比较进行评选。 |  |  |  |  |
|  | 技术管理团队服务能力 | 5 | 投标人为项目提供的技术管理团队成员不少于5人的，得5分。少1人扣1分。备注说明：根据上述评判内容，并通过对各供应商提交方案的横向比较进行评选。 |  |  |  |  |
| 商务标总分 |  | 20分 |  |  |  |  |  |

评标人签名：

技术标评分细则

项目：广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目                                                                                      项目编号：JS-ZB04-2025

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审内容 | 投标人得分 | 投标人得分 | 投标人得分 | 投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 10 | 1、 针对本项目的特点，评判供应商提交的方案对项目智能化会议大屏及视频会议系统建设施工的重点、难点是否分析到位等； 2、对项目检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程方案是否合理进行评价； 备注说明：根据上述评判内容， 并通过各供应商提交方案的横向比较进行评选。 |  |  |  |  |
| 2 | 施工计划方案 | 5 | - 针对本项目特点， 评判供应商制定的本项目施工计划方案是否能满足或优于采购人的需求，保证施工现场人员作业安全措施进行评价。 - 拟投入本项目的人员配置、施工机械设备的投入是否能满足工程施工进度的要求。 备注说明：根据上述评判内容， 并通过各供应商提交方案的横向比较进行评选。 |  |  |  |  |
| 3 | 运行维护及质保期服务方案 | 5 | 根据供应商售后服务方案（方案应包括但不限于以下内容：①质保期；②质保期内响应时间；③售后服务方案；④售后服务人员资质；⑤提供备品备件服务；⑥质保期满后的后续维修服务等内容）进行综合评审 。 备注说明：根据上述评判内容， 并通过对各供应商提交方案的横向比较进行评选。 |  |  |  |  |
| 技术标总分 |  | 20分 |  |  |  |  |  |

评标人签名：

经济标评分细则

项目：广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目                                                                                   项目编号：JS-ZB04-2025

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审内容 | 投标人得分 | 投标人得分 | 投标人得分 | 投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 60 | 偏差率:偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价x100% 得分计算:偏差率>0时，得分=60-偏差率x100x1(偏差率每高1%扣1分);偏差率≤0时，得分=60分，不扣分。 评标基准价:所有有效投标标价的平均价。 投标价格:投标人的实际报价。 |  |  |  |  |
| 经济标总分 |  | 60分 |  |  |  |  |  |

评标人签名：

五、合同授予

5.1 合同授予条件

5.1.1 本合同将授予符合以下条件的投标人，即在投标文件已被确认与招标文件要求实质上符合和具备有效履行本合同的能力、经验、人力、物力、财力和信誉的前提下，其投标已按本招标文件附件的评标办法及原则被评为中标人。

5.2 合同的签订

5.2.1 依据评标结果，发包方通知中标人签订合同的期限与地点，中标人与招标人完成合同签订。

六 招标文件解析

6.1投标人必须严格按照招标文件要求投标、报价，如组成招标文件的资料相互之间陈述不一致，解析权归招标单位。

6.2如发生6.1所述情况，投标人应及时书面告知招标人，以便招标人及时澄清。

6.3本招标文件未尽事宜，我方有权按《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》处理。

附件一：投标函

投标函

致：              公司：

1、 根据已收到的            项目的招标文件，我方在考察现场并详细阅读了贵单位所发出的招标文件后，愿以￥               元（大写：        万元）的投标报价。 工期            日历天，按招标文件要求承包本次招标范围内全部工程的施工工作。

2、我方承诺响应招标文件中所有条款。

3、如我方中标，我方承诺收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，我方若不按中标结果及《中标通知书》的规定签订合同，或者签订合同后，在合同有效期内违约，我方承担由此引发的一切经济与法律责任。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、我方明白发包方不一定要接纳最低的投标价的投标文件或收到的任何投标文件，也不会解释选择否决任何投标的原因与理由。

6、我方确认本投标己考虑招标单位已向我方发出的关于招标文件的修改通知。

7、本投标函已充分考虑了贵司保留对招标文件的最终解释权。

投标单位名称：

（签字盖章）

投标单位代理人：

联系电话：

日期：      年    月    日

附件二：投标单位关于资格的声明函

投标单位关于资格的声明函

致：               公司

我们___________________________（投标单位）愿意对            项目进行投标。并在此声明，投标文件材料中所有关于资格的文件材料、证明、陈述均是真实、准确的。如果发现此类文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投     标     人：_____________________（全称、盖章）

法定或授权代表人：_____________________（签字）

日          期：_____________________

附件三：法定代表人证明书

法定代表人证明书

现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

附：法定代表人身份证正反面复印件

单位：　　　 （盖章）

年　月　　日

附件四：授权委托书

授权委托书

公司：

兹有_________（姓名）职务：________，为我司对接贵司           项目的唯一授权合法委托代理人，将代表我司参与贵司招标过程中的投标、谈判及签约等具体工作，并签署所有有关文件材料、协议和合同，非该指定委托人参与的行为均视作无效。

我司对上述被委托人的行为承担全部责任。除非以书面形式通知贵司撤消本授权，否则本授权委托书有效期将至我司书面通知贵司该委托代理人发生变更为止。无论本授权委托书撤消或有效期届满，均不影响被授权人在被授权期间所签订的任何文件材料的有效性。

投  标  人：__________________________________（全称、盖章）

法 人 代 表：__________________________________（签字）

委托代理人：__________________________________（签字）

职      务：__________________________________

身份证号码：__________________________________

联系电话：__________________________________

附：委托代理人身份证正反面复印件

附件五：投标人廉洁从业承诺书

投标人廉洁从业承诺书

公司：

承诺人                               作为投标人，拟参加贵司组织的                                    项目的投标，为实现公平、公开、公正竞争原则，维护招投标人的合法权益，承诺人向贵司郑重承诺，在招投标过程中严格遵守下列行为准则：

1、不得以围标、串标、陪标、挂靠、提供虚假信息、恶意干扰招标人评标等违规手段实现中标目的；

2、不得以提供宴请、现金、礼券、礼物、购物卡、免费旅游或度假、低于优惠价格的产品（商品）或服务、利益交换等任何手段或承诺，贿赂招标人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益关系人，使招标人相关工作人员以泄露标底（或开标、评标等信息）、给其他投标人设置障碍、虚假评标等手段帮助行贿人实现中标目的。

3、不得以贿赂外的其他方式感情拉拢招标方相关工作人员，使其违背公平、公开、公正竞争原则，帮助实现中标目的。

4、如果招标人相关工作人员以帮助实现中标目的为对价向投标人索取贿赂或谋求其他个人利益，投标人应拒绝招标人相关工作人员的要求，并向招标人领导举报。

如果承诺人违背上述承诺并获取标的，承诺人自愿承担与贵司签定的合同无效、贵司有权拒绝支付合同款、承诺人自身损失自己承担并赔偿贵司因此产生的一切损失的民事法律责任及因此产生的刑事责任。

承诺人：

年    月    日

- 投标格式要求（参考）

- 统一封面格式要求

- 统一目录格式

- 部分固定格式表格/附件

广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目

投标文件

项目名称：       广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目

投标文件内容：     		    投标文件商务标分册

投标人：            		                            （盖章）

法定代表人（或其委托代理人）：                       （签字或盖章）

日期  ：     年    月    日

    - 目    录

一、公司简介、近三年财务报表

二、经年检合格的企业法人营业执照（复印件）、组织机构代码证及税务登记证（复印件）；

三、本须知附件二《投标单位关于资格的声明函》，必须签字并盖法人章及公章；

四、本须知附件三《法定代表人证明书》，必须签字并盖法人章及公章；

五、本须知附件四《授权委托书》，必须签字并盖法人章及公章；

六、本须知附件五投标方廉洁从业承诺书；

七、根据国家、地方、行业相关法律规定要求的国家相关部门认可的各种资质文件，如质量管理体系认证证书、信息的系统建设和服务能力CS2（含）或以上资质认证证书、音视频智能系统集成工程资质贰级或以上认证证书、专业音响工程设计施工承包贰级或以上认证证书；

八、投标单位近三年同类竣工或在建工程业绩证明（提交合同封面、项目规模、合同总额、双方盖章等几页，复印件）；

九、拟投入的项目管理机构和主要项目人员基本情况表

广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目

投标文件

项目名称：         广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目

投标文件内容：     		    投标文件技术标分册

投标人：            		                            （盖章）

法定代表人（或其委托代理人）：                       （签字或盖章）

日期  ：     年    月    日

    - 目    录

一、技术方案

二、施工计划方案

三、工程竣工后保修及服务

四、合同内容响应表（工期响应）

五、主要材料表

合同内容响应表（工期响应）

| 序号 | 工期要求 | 建议修改及原因 |
| --- | --- | --- |

说明：

1、合同内容响应表作为投标文件的一部分，投标人对合同内容的响应程度，将作为评标结果的重要参考之一，在评议标过程中，招标人根据接受情况与投标单位进行协商，并综合考虑进行定标。

2、若无意见，则写无；

投     标     人：_____________________（全称、盖章）

法定或授权代表人：_____________________（签字）

日            期：_____________________

广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目

投标文件

项目名称：     广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目

投标文件内容：     		    投标文件经济标分册

投标人：            		                            （盖章）

法定代表人（或其委托代理人）：                       （签字或盖章）

日期  ：     年    月    日

    - 目    录

一、《投标函》

二、投标总价

三、工程量报价清单

备注：工程量报价清单详见附件广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程量报价清单

投  标  总  价

投标总价（小写）：

（大写）：

投标人：                                     (单位签字盖章)

法定代表人：                                 (签字盖章)

甲方合同编号：

乙方合同编号：

第四章 广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目（范本）

项目名称：广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目

甲方：广州柴油机厂股份有限公司

乙方：

签订时间：        年    月    日

甲方合同编号：

乙方合同编号：

广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目

甲方： 广州柴油机厂股份有限公司

乙方：

根据 广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目 的招标结果，根据民法典及有关法律规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

## 第一条  项目概况及内容

1.1 项目名称：广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）检测楼智能化会议大屏及视频会议系统工程项目。

1.2 项目主要内容：

1.3 项目总体实施计划：乙方应在投标文件中制定详细的项目总体实施计划，具体包括但不限于：

1.3.1 项目工期承诺：具体以第五条项目工期要求为准；

1.3.2 实施准备阶段需求：本项目实施必要的技术和物质条件，包括但不限于设备安装环境要求以及设备、线缆、端口实施维护标识等；

1.3.3 总体实施计划：包括但不限于安装调试、培训、项目验收的流程与计划；

1.3.4 总体实施目标：包括但不限于各事项、各阶段的实施目标。

## 第二条  安装调试服务

乙方应提供新购置的设备、软件的免费技术支持和现场上门服务，服务内容包括但不限于本项目所供货设备的安装、调试、升级、优化、调整和查错等工作，以及对多媒体会议系统的优化和调整提出建议和意见。

## 第三条  培训服务

3.1 乙方应按中标培训计划、培训课程提供培训服务。

3.2 乙方应向发包方指定的管理人员、使用人员提供相关培训，保证甲方人员能够进行线路的运行管理、维护和故障分析处理等工作，以便甲方对工程实施进行有效管理。

3.3 针对甲方指定的管理人员、使用人员制定多媒体会议系统培训材料。

3.4 培训采用系统管理培训和系统使用操作培训，系统管理培训时间不少于2天，系统使用操作培训不少于1天。

## 第四条  质保期服务

4.1 质保期自本合同项目安装调试完成且验收合格并移交之日起计算2年，乙方应在质保期内对本项目设备提供免费维护和升级完善服务，并根据甲方的反馈意见进行改进。

4.2 乙方需提供重要产品的原厂售后服务承诺函，重要产品包括但不限于LED、会议平板、音频扩声系统全部设备、发言系统全部设备、中控系统（路由器、平板除外）等。

4.3 质保期内，乙方须每个季度对系统运行情况进行一次全面检查，并出具总共不少于4次系统运行情况分析报告。

4.4 质保期内，乙方提供7*24小时应答的咨询电话等联系方式，安排技术人员协助处理系统故障、网络安全、保密漏洞等使用问题。远程协助无法处理的，乙方应派技术工程师前往发包方指定地点处理。甲方要求乙方派员现场处理的，相关人员应在法定工作日08：00～18:00时段2小时内到达，法定节假日及其他时段3小时内到达。

4.5 质保期内，若系统故障24小时内无法解决，实行先更换后维修原则，乙方应按甲方要求在【3】日内提供备机及其安装调试服务，确保多媒体会议系统正常使用。

## 第五条  项目工期要求

乙方应于合同生效之日起【35】日内完成供货、安装调试、验收合格并交付甲方使用。

## 第六条  项目验收标准与方式

6.1甲方按以下标准验收：

6.2 验收方式：乙方应于项目实施完成后向甲方提出验收申请并提交加盖公章的项目验收成果材料，甲应自收到乙方验收请求及验收文档之日起【15】个工作日内对乙方提供的产品与服务进行验收，甲方在验收单上签字盖章视为验收通过。

确认验收不通过的，甲方应当及时向乙方发出书面通知。乙方应在收到通知后及时修正或改进服务，直至符合验收标准。

## 第七条  合同价款与付款方式

7.1 本合同按总价包干，合同总价款为人民币（大写）：_________________元（￥_______________），包括承包方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

7.2 预付款：合同签订后，甲方收到乙方开具的等额有效增值税发票之日起10个工作日内，发包方向承包方支付合同款的30%，即人民币（大写）：_________________元（￥_______________）。

7.3 进度款：乙方完成项目的深化设计及设备的安装，经甲方预验收确认且甲方收到承包方开具的等额有效增值税发票之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同款的30%，即人民币（大写）：_________________元（￥_______________）。

7.3 结算款：项目施工完成，甲方最终验收合格后且甲方收到乙方开具的等额有效增值税发票之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同款的35%，即人民币（大写）：_________________元（￥_______________）。

7.5 质保金：质保期满后且甲方收到乙方开具的等额有效增值税发票之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同款的5%，即人民币（大写）：_________________元（￥_______________）。

7.6 开票信息：乙方向甲方申请付款时，应按下列信息开具发票：

纳税人名称：

纳税人识别号：

纳税人地址及电话：

开户银行：

帐号：

7.7 支付方式：甲方以银行转账方式向乙方支付服务价款，乙方收款账户为：

账户名：

开户行：

账号：

## 第八条  知识产权

8.1 显示屏及会议屏等设备内置安装的乙方自有软件，其软件著作权归属乙方，甲方享有永久使用权。

8.2 显示屏及会议屏等设备以及乙方自有软件应合法合规，保证不侵犯任何第三方的知识产权或商业秘密，且符合甲方网络安全、信息保密要求。

8.3 会议系统，其软件著作权归属乙方，在中标年限内甲方享有使用权。

8.4 乙方承诺，其为履行本合同所提供的软件、技术方案等不侵犯任何第三方的知识产权。如因此产生任何纠纷，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

## 第九条  违约责任

9.1 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价款5%的违约金。

9.2 乙方未能按本合同第4.5款或第五条约定期限完成供货、安装调试、检验验收合格并交付甲方使用的，从逾期之日起每日按本合同总价款1%的数额向甲方支付违约金；逾期达15日以上的，甲方有权终止合同且据实结清乙方费用，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

9.3 甲方逾期付款，且经乙方书面催告后15日内仍不付款的，则每日按本合同当期应付款项的1‰向乙方支付违约金；逾期达30日以上的，乙方有权终止合同且要求甲方据实结清费用。

9.4 乙方违反本合同第8.2款约定的，应当立即停止相关行为，按甲方要求采取适当措施消除对甲方所产生的负面影响，并向甲方支付合同总价款10%的违约金。如甲方因此被判公开赔礼道歉的，乙方除赔偿损失外，还应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

9.5 除本条上述各款约定外，因一方违约造成另一方损失的，违约方应向守约方赔偿损失，包括但不限于守约方为此支付的律师费、差旅费、诉讼费、赔偿金（含判决及和解确定）等。

## 第十条  争议解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。

## 第十一条  不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件出现当日向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 第十二条  其它约定

12.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.2 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商并签订补充协议，在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

12.3 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

12.4 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的权利义务。

12.5 本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

12.6 合同一式 4 份，发包方执 3 份，承包方执 1 份，均具有同等法律效力。

――――――――本页以下为盖章页――――――――――

签署页

甲方：广州柴油机厂股份有限公司        乙方：

法定代表人：

委托代理人：（签章）

住所：

开户名：

开户银行：

银行账户：

签约日期：     年    月    日

（盖章）                                   （盖章）

法定代表人：

委托代理人：（签章）

住所：广州市荔湾区芳村大道东73号

开户名：广州柴油机厂股份有限公司

开户银行：工商银行广州冲口支行

银行账户：3602014409000646690

签约日期：    年    月   日

廉洁承诺协议书

甲方：  广州柴油机厂股份有限公司

法定代表人：  李伟彪

联系电话：13609763075

通讯地址: 广州市荔湾区芳村大道东 73 号

邮编：  510371

乙方：

法定代表人：

联系电话：

通讯地址:

邮编：

在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止发生各种谋取不正当利益的违法、违纪行为，增强双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，保护国家、集体和当事人的合法权益，特订立本廉洁协议：

第一条双方共同的责任和义务

（一）严格遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

（二）甲乙双方在合作过程中，发现对方工作人员存在违纪违法行为时，及时主动向对方公司反映和举报。

（三）不以任何方式与其他单位、人员串通，不做任何损害对方利益和影响双方廉洁合作的行为。

第二条甲方的责任和义务

（一）贯彻落实广州工业投资控股集团有限公司有关党风廉洁建设及廉洁从业的规定。

（二）不得以任何形式索要或接受回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（三）不得在乙方或相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

（四）不得参加乙方或相关单位发起的可能对公正开展业务有影响的宴请、娱乐活动、旅游和国内外考察等。

（五）不得暗示、要求或者接受乙方或相关单位为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女等家属的工作安排以及出国等提供方便。

（六）不得向乙方或相关单位介绍配偶、子女、亲属参与与乙方有关的经济活动。

（七）不得参与影响相关正常工作和公正开展的其他活动。

第三条乙方的责任和义务

（一） 不得以任何理由为甲方或相关单位报销应由甲方或个人支付的费用；

（二）不得以任何理由向甲方或其他关联公司的负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（三）不得以任何理由为甲方，或相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；

（四）不得以任何理由为甲方或相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

（五）不得以任何理由为甲方或相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女等家属的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（六）不得以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（七）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与其合作。

第四条法律责任

（一）甲方、甲方工作人员违反本协议的，经查证属实，严格按照管理权限，依据有关法律法规和规章制度给予相关人员纪律处分或组织处理；相关工作人员涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议的，经查证属实，甲方有权立即单方解除与乙方已签订的相关业务合同，终止相关业务合作；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第五条监督及投诉

任何一方如有任何意见、建议等，可通过以下途径反映。

接受举报方将按规定对举报人所举报内容和个人联系方式等个人信息进行保密。为方便联系，请举报人留下便于我们沟通的联系方式。 举报人也可匿名举报。

甲方受理举报部门：广州柴油机厂股份有限公司纪委办公室

举报投诉电子邮箱：gdfjwxf@gdfdiesel.com.cn

第六条  其他

（一）甲乙双方确认在签订本协议前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

（二）本协议自甲乙双方签字或盖章后生效，本协议作为《工业品买卖合同》的从合同，与其具有同等法律效力。

（三）本协议一式【陆】份，发包方执【叁】份，承包方执【叁】份。

甲方（盖章）：广州柴油机厂股份有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：

日期：